Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения отвечает на вопрос «Зачем составляются программы?» гражданке Л. Логиновой, опубликованный в газете «Районные будни» № 70 от 20.11.2014 года. В августе 2011 года решением Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения была утверждена муниципальная программа «Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2015 годы». Жизнь не стоит на месте, меняются условия, подходы, вносятся изменения, поэтому в сентябре 2012 года утверждена муниципальная программа в новой редакции «Газификация Байкаловского сельского поселения» на 2012-2016 годы, которая действует по настоящее время. Работы по строительству газопровода выполняются строго по плану мероприятий к муниципальной программе.

В этом году завершилось строительство объекта «Расширение газораспределительной сети для газоснабжения жилых домов по улицам Российская, Молодежная, Тополиная, Быкова, Бажова, 8-е Марта, П. Морозова в с. Байкалово Свердловская область». В результате 144 жилых дома, в которых расположены 175 квартир, будут обеспечены газоснабжением. На 2015 год запланированы строительно-монтажные работы объекта «Газоснабжение жилых домов по улицам Набережная, Гагарина, Кирова, Калинина, Новая, пер. Новый в с. Байкалово Свердловской области». Будет газифицировано 138 квартир, в которых проживает до 420 человек.

Для газификации жилых домов улиц Техническая, Победы, Механизаторов, Цельева в с. Байкалово необходимо выполнить работы по строительству газопровода среднего давления от д. 100 ул. Мальгина с. Байкалово до ГРПШ-6 (газорегуляторный пункт шкафной), который будет расположен на незастроенной территории вблизи юго-восточного фасада здания недействующей угольной котельной по ул. Техническая с. Байкалово. ГРПШ – это установка для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (0,002 МПа) и поддержание его на заданном уровне. К жилым домам подводится газопровод низкого давления. Проектная документация линейного объекта капитального строительства «Газопровод среднего давления в с. Байкалово Свердловской области» (от ул. Мальгина до ГРПШ-6) прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение в сентябре 2013 года.

В декабре 2013 года заключен контракт на разработку проектной документации на газоснабжение жилых домов по ул. Техническая, Победы, Механизаторов, Цельева в с. Байкалово Свердловской области. В настоящее время проект находится на государственной экспертизе.

В случае получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на газоснабжение жилых домов по ул. Техническая, Победы, Механизаторов, Цельева в с. Байкалово Свердловской области специалистами администрации муниципального образования в 2015 году планируется подача заявки в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области для участия в отборе муниципальных образований для предоставления субсидии из средств областного бюджета местному. При предоставлении субсидии из областного бюджета работы по строительству газопровода низкого давления по ул. Техническая, Победы, Механизаторов, Цельева в с. Байкалово Свердловской области будут выполнены в 2016 году.

Заместитель главы администрации по вопросам

местного хозяйства и капитального строительства Лыжин Д. В.